Table of Contents

# 协议自动识别系统测试方案

| 项目名称 | 协议自动识别系统 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026-03-08 |
| 编制人 | make java |

## 1 测试概述

### 1.1 测试目标

验证协议自动识别系统各模块的功能正确性、性能指标、兼容性和可靠性。

### 1.2 测试范围

| 子项目 | 模块 | 测试类型 |
| --- | --- | --- |
| 云端OMC工具 | 识别库管理 | 功能测试、接口测试 |
| 云端OMC工具 | 校核配置 | 功能测试、接口测试 |
| 云端OMC工具 | 设备管理 | 功能测试、接口测试 |
| 边端批量配置工具 | OMC配置 | 功能测试、接口测试 |
| 边端批量配置工具 | 协议自动识别 | 功能测试、集成测试 |
| 边端批量配置工具 | 识别库管理 | 功能测试、接口测试 |
| 边端批量配置工具 | 校核配置 | 功能测试、接口测试 |
| 全系统 | 端到端 | 集成测试、性能测试 |

### 1.3 测试环境

| 环境 | 配置 |
| --- | --- |
| 云端服务器 | Linux CentOS 7+, 4C8G, JDK 8+, MySQL 8.0 |
| 边端设备 | Linux ARM/x86, 2C4G, Go 1.21+, SQLite 3 |
| 测试浏览器 | Chrome 80+, Firefox 78+, Edge 80+ |
| 测试工具 | Postman, JMeter, Selenium |

### 1.4 测试策略

- 单元测试：后端核心业务逻辑的单元测试

- 接口测试：所有API接口的功能验证

- 功能测试：基于需求文档的UI功能验证

- 集成测试：云端与边端的数据同步测试

- 性能测试：并发访问和大数据量测试

- 兼容性测试：多浏览器兼容性验证

## 2 测试进入/退出标准

### 2.1 进入标准

- 代码完成并通过代码审查

- 开发自测完成

- 测试环境部署完成

- 测试数据准备完成

### 2.2 退出标准

- 所有P1/P2级缺陷已修复

- P3级缺陷修复率≥90%

- 测试用例执行率≥95%

- 测试用例通过率≥95%

## 3 风险与应对

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 边缘网关设备不可用 | 使用Mock服务模拟设备接口 |
| 串口通信不稳定 | 增加超时和重试机制测试 |
| 大量动态库文件导入 | 准备不同规模的测试数据集 |
| 网络环境限制 | 搭建独立测试网络环境 |